|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **No hemos logrado cumplir todas las actividades en los tiempos definidos. Aunque el diseño del backend y la implementación de la API REST se completaron a tiempo, la integración entre el frontend y el backend ha tomado más tiempo del anticipado debido a ajustes necesarios en la estructura de los datos.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Hemos enfrentado las dificultades aumentando la frecuencia de las reuniones del equipo para resolver problemas técnicos de forma más ágil. Además, hemos comenzado a dividir tareas más complejas en subtareas más manejables para evitar retrasos adicionales. Planeamos implementar herramientas de prueba automática para asegurar que no surjan nuevos problemas al realizar futuras integraciones.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo el trabajo como positivo en general, aunque hay áreas que podrían mejorarse. Hemos logrado cumplir con los principales hitos en el backend y la mayoría de los elementos del frontend están implementados.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Mi principal inquietud es asegurar que las pruebas de integración sean suficientes para detectar problemas potenciales en la interacción entre el backend y el frontend antes de que el proyecto entre en su fase final.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Si considero que deberíamos redistribuir algunas tareas.**  **Hasta ahora no han surgido nuevas actividades.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Medianamente bien, podría mejorar bastante.**  **Podríamos mejorar en la frecuencia de las revisiones del código antes de que se acumulen.** |