|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos logrado cumplir todas las actividades en los tiempos definidos. Aunque el diseño del backend y la implementación de la API REST se completaron a tiempo, la integración entre el frontend y el backend ha tomado más tiempo del anticipado debido a ajustes necesarios en la estructura de los datos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades aumentando la frecuencia de las reuniones del equipo para resolver problemas técnicos de forma más ágil. Además, hemos comenzado a dividir tareas más complejas en subtareas más manejables para evitar retrasos adicionales. Planeamos implementar herramientas de prueba automática para asegurar que no surjan nuevos problemas al realizar futuras integraciones.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el trabajo como positivo en general, aunque hay áreas que podrían mejorarse. Hemos logrado cumplir con los principales hitos en el backend y la mayoría de los elementos del frontend están implementados.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es asegurar que las pruebas de integración sean suficientes para detectar problemas potenciales en la interacción entre el backend y el frontend antes de que el proyecto entre en su fase final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si considero que deberíamos redistribuir algunas tareas. Hasta ahora no han surgido nuevas actividades.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Medianamente bien, podría mejorar bastante. Podríamos mejorar en la frecuencia de las revisiones del código antes de que se acumulen.